Realizacja  pracy przejściowej

| Data | Zagadnienie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| koniec kwietnia | 1. Wstęp | Rozdział ten powinien zawierać zarys najważniejszych elementów pracy - Krótki opis dziedziny pracy - Cel pracy - Wyszczególnienie zadań zaplanowanych do wykonania - Opis struktury pracy |
| Pierwsza dekada maja | 2. Zagadnienia teoretyczne | Rozdział ten powinien zawierać informacje istotne z punktu widzenia przyjętego celu pracy 2.1. Zagadnienia teoretyczne dotyczące problematyki 1 2.2. Zagadnienia teoretyczne dotyczące problematyki 2 itd. |
| Druga dekada maja | 3. Opracowanie koncepcji systemu | Rozdział ten powinien zawierać opis modelu konceptualnego realizowanego systemu 3.1 .Wyszczególnienie wymagań aplikacji i bazy danych 3.2. Opracowanie modelu konceptualnego aplikacji i bazy danych |
|  | Określenie wymagań, diagram przypadków użycia (Use cases) | Etap wymagań: dla każdego przypadku użycia należy podać w postaci kolejnych kroków scenariusz wykonania przypadku podając operację oraz dane wykorzystywane podczas operacji |
|  | Diagramy: sekwencji, klas dotyczących aplikacji oraz diagramów ER oraz przepływu danych dotyczących bazy danych | Etapy wymagań i analizy: na podstawie diagramu przypadków na leży wstępnie zdefiniować diagramy klas. Następnie należy przedstawić każdy przypadek użycia w postaci diagramu sekwencji. Etykiety na strzałkach są metodami wywoływanymi przez obiekt, z którego strzałka wychodzi z klasy obiektu, do którego strzałka dochodzi. Każda nowa metoda wywołana przez obiekt z klasy innego obiektu na diagramie sekwencji przenosi się do diagramu klas, do klasy obiektu, którego nową metodę wywołał inny obiekt. |
| Trzecia dekada maja | 4. Projekt systemu | Rozdział ten powinien zawierać opis modelu logicznego i fizycznego realizowanego systemu odwzorowujących model konceptualny i uwzględniających wymagania implementacji - Model logiczny aplikacji i bazy danych 4.2. Model fizyczny aplikacji i bazy danych |
|  | Rozwijanie diagramów sekwencji i klas | Etap projektowania: należy zmodyfikować diagramy sekwencji, wstawiając linie życia kolekcji wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wykonanie metody dla wielu obiektów, a dotąd na diagramie metoda jest wykonywana dla jednego obiektu (metody z pętlami) |
| ?- opcjonalne | Wykonanie programu: bazy danych i aplikacji Wykonanie interfejsu użytkownika | Etapy projektowania oraz programowania, testowanie: Wykonanie oprogramowania po wygenerowaniu szkieletu programu z wykonanego diagramu klas. Do wykonania programu należy wybrać pewien fragment projektu, zawierający relację 1:wiele oraz 1:1. Wykonanie interfejsu użytkownika. Klasy wykonane w programie wykonanym w punkcie 4 powinny pozostać nie zmienione po dołączeniu interfejsu użytkownika. |
| Pierwsza dekada czerwca | 5.Podsumowanie | Rozdział ten powinien zawierać podsumowanie osiągniętych wyników pracy oraz perspektywy rozwoju wykonanego systemu |